EyeMatics Clinical Demonstrator (EMD)

Release v1.10 — Changelog & Feedback Tracking

Stand: 14. Mai 2026  ·  Git-Tag: v1.10 / v1.10-phase28

v1.9.5 → v1.10  ·  13 Tage  ·  2 Phasen shipped  ·  729/729 Tests  ·  0 offene Bugs

1. Changelog: v1.9 → v1.10

Dieser Abschnitt dokumentiert alle Änderungen zwischen dem letzten Release v1.9.5 (Synthetic Data Realism, 01.05.2026) und v1.10 (Session Hardening & UX Closure, 14.05.2026).

1.1  Milestone-Übersicht

| Phase | Name | Shipped | Tests |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Stateful Session Backend | 11.05.2026 | +45 neue Tests |
| 28 | Admin Session Control UI | 14.05.2026 | +41 neue Tests |

1.2  Formative-Analyse-Korrekturen (alle 26 ACCEPTs)

Parallel zur v1.10-Planung wurden alle 26 als ACCEPT klassifizierten Findings der Formative Analyse vom 11.05.2026 implementiert und committed.

| Bereich | Anzahl behoben | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| USM – Nutzerverwaltung | 5 | Kopierbutton, Standort-Pflicht, Username-Validierung, Edit-Fehlermeldung, Session-Revoke bei Löschung (PROT-001) |
| KOH – Kohortenbildung | 4 | Negativeingaben, Visus-Guard, Cursor-Alignment, Kohortenname in Analyse-Tab |
| ANL – Analyse | 3 | Responder-Tooltip, Alters-/Visus-Sortierung, Kohortenname bei Filter-Pfad |
| FALL – Fallansicht | 6 | ReferenceLine in relativem Chart, Encounter-Tile Hotspot, Visus-Y-Einheit, Wirkstoff-Badge, CRT-Labelwinkel, Interpolations-Hinweis |
| QUAL – Datenqualität | 5 | Anomalie-Status-Chip, Flag-Matching auf flaggedAt, Zeitraum-Badge, Zentrum-Filter sichtbar, Absolute Kennzahlen |
| DAT / A-01..08 | 3 | Kohortenbildung-Button, Zentren-Navigation, Export-Button deaktiviert |

1.3  Phase 27: Stateful Session Backend  (SESS-02/03/04)

Ziel: Der Server verfolgt jedes ausgestellte Refresh-Token in einer persistenten Tabelle und invalidiert Token korrekt bei Rotation und Key-Wechsel.

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| sessions.db (SQLite, WAL-Modus) | Neue Tabelle refresh_sessions mit Feldern id (jti), sid (Familie), username, ver, issued_at, expires_at, last_used_at, revoked, key_id. Automatischer Cleanup-Timer. |
| jti-Claims | Jedes ausgestellte Access- und Refresh-Token trägt eine eindeutige UUID als jti-Claim. |
| Token-Rotation | POST /api/auth/refresh rotiert das Token: neues Token wird ausgestellt, das alte sofort revoziert. Wiederverwendung eines bereits revozierten Tokens → 401. |
| Familien-Revokation | Wird ein gestohlenes Token erkannt (zweite Verwendung), wird die gesamte Token-Familie (gleiche sid) revoziert — schützt gegen Token-Diebstahl. |
| Dual-Key-Fenster | POST /api/auth/rotate-key (Admin-only): neuer Schlüssel wird aktiviert, alter Schlüssel bleibt für laufende Sessions bis zu deren absolutem Ablauf gültig. |
| Automatisierte Tests | 3 neue Testdateien: sessionsDb.test.ts (Unit), sessionRotation.test.ts (Integration), rotateKey.test.ts (Integration). Alle Tabellenzustände nach Rotation und Wiederverwendung abgedeckt. |

1.4  Phase 28: Admin Session Control UI  (SESS-01, SESSUI-01/02/03)

Ziel: Admins können alle aktiven Sessions eines Benutzers einsehen und beenden — einzeln oder komplett — und Session-TTL-Werte ohne Konfigurationsdatei anpassen.

| Feature | Beschreibung |
| --- | --- |
| Backend: 3 neue Admin-Endpunkte | GET /api/auth/sessions?username= — aktive Sessions (DTO-Projektion: nur id, issued_at, last_used_at, expires_at, key_id) DELETE /api/auth/sessions/:id — Einzel-Revoke (404 bei bereits revozierten Sessions) DELETE /api/auth/sessions?username= — Sign-out-everywhere, gibt Anzahl zurück Alle drei: Admin-only Guard, kein requireCsrf (Bearer-only), Route-Ordering sichergestellt. |
| AdminPage: Session-Accordion | Pro Benutzerzeile: aufklappbares Panel mit Lazy-Fetch der aktiven Sessions. Spalten: Gerät (key_id letzte 8 Zeichen), Ausgestellt, Zuletzt verwendet, Läuft ab. Einzel-Revoke ohne Bestätigungsdialog (konsistent mit bestehenden Mustern). "Überall abmelden"-Button mit Ladeanimation. Leer-/Fehler-/Ladezustand. |
| SettingsPage: TTL-Konfiguration | Stunden-basierte Eingaben für Refresh-Token-Gültigkeit (min. 1h) und Absolute Session-Grenze (min. = Refresh-TTL, max. 720h/30 Tage). Client-seitige Validierung (validateTtl) + server-seitige Absicherung. Persistierung in config/settings.yaml. Auto-Dismissal des Erfolgs-Banners nach 3 s. |
| ttlConversion.ts | Neue reine Helper-Datei: hoursToMs, msToHours (Math.round), validateTtl mit TTL_MAX_HOURS=720. Vollständig getestet (10 Unit-Tests). |
| i18n | 19 neue Übersetzungsschlüssel (DE + EN): 12 für Session-Panel, 7 für TTL-Formular inkl. capMax-Fehlermeldung. |
| Sicherheits-Verbesserungen (Review-Pass) | DTO-Projektion: sid/ver/revoked/username nicht an den Browser übertragen. TTL-Obergrenze 720h (30 Tage) serverseitig und clientseitig. Mount-Zeit-Validierung bei TTL-Formular. CSRF-Kommentar an DELETE-Endpunkten dokumentiert. |

1.5  Test-Zusammenfassung

| Version | Tests gesamt | Status |
| --- | --- | --- |
| v1.9.5 (Baseline) | 682 | ✅ alle bestanden |
| Nach Phase 27 | 704 | ✅ alle bestanden (+22 neue) |
| Nach Phase 28 (Waves 0-3) | 723 | ✅ alle bestanden (+19 neue) |
| Nach Review-Pass | 729 | ✅ alle bestanden (+6 neue) |
| v1.10 Final | 729 | ✅ 729/729 · lint clean · build clean |

1.6  Wesentliche Commits (v1.9.5 → v1.10)

| Hash | Beschreibung |
| --- | --- |
| 85e4821 | fix(review): adversarial review fixes — DTO projection, TTL cap 720h, banner auto-dismiss, idempotent revoke 404 |
| 93289ee | feat(28-04): per-user session accordion in AdminPage (lazy fetch, revoke, sign-out-everywhere) |
| 356223e | feat(28-04): 12 session i18n keys (de+en) |
| 4cbf543 | feat(28-03): TTL inputs in SettingsPage + 7 i18n keys + settingsApi round-trip test |
| fef29f6 | feat(28-03): ttlConversion.ts + AppSettings.auth sub-object + DEFAULTS.auth |
| 67d7647 | feat(28-02): 3 admin session route handlers in authApi.ts |
| ab70263 | feat(28-02): listActiveSessionsByUser + fix _closeForTests null-chain |
| 2a06784 | feat(phase-27): stateful session backend — SESS-02/03/04 complete |
| 704d95a | feat(27): Plan 03 — jti rotation in /refresh, family revocation (SESS-03) |
| 884dbeb | feat(27-02-T2): initSessionsDb + cleanup interval in server/index.ts |
| 884dbeb | feat(27-02-T1): server/sessionsDb.ts — WAL SQLite sessions storage |
| 158e46d | fix: address 10 remaining formative-analysis findings (KOH-002, ANL, FALL, QUAL) |
| 7f443f5 | fix: address formative analysis findings — PROT-001, USM-001, QUAL-006, ANL-003, FALL-003+A-01..A-08 |

2. Feedback Tracking — Formative Analyse (11.05.2026)

Dokument-Status: Aktualisiert 14.05.2026 — alle 26 ACCEPTs committed · v1.10 Phases 27+28 shipped

Quelle: formative_analyse_110526.docx + In-App Feedback emd-issues-2026-05-14.json

Legende: ✅ ACCEPT (umgesetzt)  ·  ❌ REJECT (nicht umgesetzt, Begründung)  ·  💬 COMMENT (Anmerkung / zurückgestellt)

2.0  Zusammenfassung

| Status | Anzahl |
| --- | --- |
| ✅ ACCEPT — committed | 26 |
| ❌ REJECT (nicht im Scope) | 3 |
| 💬 COMMENT / Backlog | 22 |

2.1  v1.10 Milestone-Status

| Phase | Inhalt | Status |
| --- | --- | --- |
| 27 — Stateful Session Backend | Server-seitige Sitzungstabelle, Token-Rotation, Key-Rotation | ✅ Shipped 11.05.2026 |
| 28 — Admin Session Control UI | Sitzungsauflistung, Einzel-Revoke, Sign-out-everywhere, TTL-Konfiguration | ✅ Shipped 14.05.2026 |
| 29 — Home Panel UX | Review-Buttons + Jump-Back-In-Navigation (FB-02, FB-03) | ⏳ Ausstehend |
| 30 — Terminology Configuration Docs | settings.yaml + Konfiguration.md Terminology-Abschnitt | ⏳ Ausstehend |

2.2  Teil A — In-App Feedback (9 Tickets)

| # | Seite / Bereich | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Startseite | Kohortenbildung-Button ohne Funktion | ✅ |
| A-01 | Startseite | Zentren wirken klickbar, ohne Funktion | ✅ |
| A-02 | Startseite | Export-Button ohne Funktion | ✅ (deaktiviert mit Tooltip) |
| A-03 | Kohortenbildung | Negative Werte bei Alter/Visus/CRT möglich | ✅ |
| A-04 | Analyse | Zeigt nicht an, welche Kohorte angezeigt wird | ✅ |
| A-05 | Analyse | Fall nicht auswählbar im Aggregiert-Tab | 💬 By design / Phase-29-Scope |
| A-06 | Fallansicht | Einzelne Achsen-Ticks fehlen | 💬 Backlog (Screenshot benötigt) |
| A-07 | Fallansicht | CRT-Label-Fehler bei absoluter Kurve | ✅ |
| A-08 | Fallansicht | Interpolierte Linie nicht gestrichelt | ✅ (Hinweistext korrigiert) |
| A-09 | Dokumentationsqualität | Grundgesamtheit nach Zeitraum gefiltert? | 💬 Backlog (Zeitraum-Badge) |

2.3  Teil B — Formative Analyse (Anforderungs-basierte Findings)

USM — Nutzerverwaltung

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USM-001 | Kopier-Button unresponsive | ✅ | navigator.clipboard.writeText() mit 2s-Feedback | Confirmed fixed |
| USM-001 | Nutzer ohne Standort möglich | ✅ | Mindestens ein Zentrum Pflicht; Inline-Fehler | Confirmed fixed, TODO: not enforced when editing a user – needs to be applied to edirt dialog as well. |
| USM-001 | Fehlende Fehlermeldung Pflichtfelder | ✅ | Username-Pflichtvalidierung + Fehlertext | Confirmed fixed, TODO: all other fields need to be mandatory as well (fields should not be empty). Apply to edit dialog as well. |
| USM-002 | Deaktivieren nicht möglich, nur Löschen | ❌ | Reject (by design) — nicht in EMDREQ spezifiziert | Wrong: is in the requirements. TODO: Admin need to be able to deactivate users. Add activation status. Users are active by default. Admin can de/reactivate them (checkbox). |
| USM-002 | Bearbeiten ohne Fehlermeldung | ✅ | handleEditSave setzt actionError korrekt | TODO: See above: non-empty fields are mandatory in user editing. |
| USM-006 | Meldung bei zu vielen Fehlversuchen unklar | 💬 | Backlog: verbleibendes Timeout in Meldung aufnehmen | Accept as is – add to additional requirements. TODO: add display of how much lockout time is left, display how many attempts are left after the first invalid login attempt on the login page. |
| USM-008 | Kein kontinuierlicher Counter sichtbar | 💬 | By design: kein Counter (kein Brute-Force-Feedback) | TODO: change inactivity warning to -3min and add display of time left to inactivity warning banner. Move the constants for INACTIVITY_TIMEOUT and WARNING_BEFORE to config.yaml (currently hardcoded) |
| USM-008 | maxLoginAttempts konfigurierbar? | 💬 | Phase 28: TTL-Config in Admin-UI. maxLoginAttempts bewusst ausgelassen (Security-Kontrolle) | TODO: move max failed login attempts and logout time to config.yaml (to replace hardcoded values in server/initAuth.ts and src/context/AuthContext.tsx) |

DAT — Dashboard / Datensatz

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-003 | Gesamtzahl nicht angezeigt | ✅ | Fälle-KPI zeigt ungefilterte cases.length | Incorrect fix: Intended was: Dashboard should display two numbers – the total number of cases (including stubs – unconsented patients) and the number of consented patients |
| DAT-— | "Attention needed" / "Jump Back In" nicht in EMDREQ | 💬 | Bewusste UX-Erweiterung; Phase 29 verkabelt Panels vollständig | TODO: button for ‘Prüfen’ auf Dashboard jumps to wrong place. ‘Therapie Abbrecher’ should jump to the right patient or show a pre-filtered cohort. This requires adding additional filters (‘Therapie-Abbrecher’ or ‘Unplausible CRT-Werte’ or similar issues) in the cohort selection. |

KOH — Kohortenbildung

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOH-001 | Kerndatensatz unvollständig | 💬 | Bekannte Limitation; fehlende Felder bitte spezifizieren | TODO: add filters in cohort selection (see above for Abbrecher et al.). Add an advanced search for additional filters that contain all potential fields in a dropdown). |
| KOH-002 | Negative Werte möglich | ✅ | Behoben in A-03 | Incomplete: Negative numbers for age fixed. TODO: missing plausibility checks. Lower age limit can be higher than upper limit. Visus also accepts negative numbers (should be 0-1) and arbitrary strings. Add plausibility check here. |
| KOH-002 | Cursor bleibt links bei Kohortenname | ✅ | text-left ergänzt | Confirmed fixed |
| KOH-002 | Visus-Eingabe akzeptiert String | ✅ | v >= 0 Guard | See above. |
| KOH-003 | Filter-State nach Navigation weg | 💬 | Backlog: History-State-Persistenz | Promote from backlog to next phase: Cohort filters should be persisted across the whole navigation path. Add reset icon/button to reset filters on demand, otherwise the filter settings remain persistent for the session only, not serverside. |
| KOH-005 | Aktive Kohorte in Analyse nicht angezeigt | ✅ | Behoben in A-04 | Not fixed. Only when going from „Gespeicherte Suchen“ -> „Verläufe“ the cohort is displayed. Not when simply loading the filter and going to „Kohorte analysieren“ |

Separate TODO:

ANL — Analyse

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANL-002 | Intervall nicht vergleichend darstellbar | 💬 | Backlog: IntervalHistogram Kohortenvergleich | Verläufe -> Behandlungsintervall: Not clear which cohort is displayed in the bar plot, when 2 were activated in „Kohorte vergleichen“ |
| ANL-002 | Was ist "Responder"? | ✅ | ℹ-Tooltip mit Definition ergänzt | Fixed. TODO: positioning of the (i) for the tooltip more apparent, potentially closer to the actual plot. |
| ANL-003 | Alters-/Visus-Achse nicht monoton | ✅ | Sortierung nach age aufsteigend | Fixed. |
| ANL-003 | Kohorten-Vergleich im Aggregiert-Tab fehlt | 💬 | Backlog | The aggregated tab contains information that needs to be comparable between cohorts. For instance, the distribution of diagnosis, alter vs. Visus. Etc. |
| ANL-004 | Kritische Werte nicht konfigurierbar | 💬 | Definiert in clinicalThresholds.ts; UI-Konfiguration Backlog | Point to discuss: Who should configure these thresholds? |

FALL — Fallansicht

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FALL-001 | Weg zur Falldetailnavigation umständlich | 💬 | Phase-29-Scope: direkte Chart→Fall-Navigation | TODO: Discuss how we want to be able to drill down and select single cases. For instance: When there is an outlier in the „Verläufe“ plots recognized by the user. |
| FALL-003 | Events → nur absoluter Verlauf, nicht relativ | ✅ | highlightDate-ReferenceLine auch in relativem Chart | Fixed. |
| FALL-003 | Zwei Buttons für eine Funktion | ✅ | Encounter-Tile ist einziger Hotspot | Fixed. |
| FALL-003 | CRT-Bezeichnung in Legende | ✅ | Behoben in A-07 | Not fixed. |
| FALL-003 | Einheit Visus fehlt | ✅ | "Visus (dezimal)" an Y-Achse | TODO: What kind of Visus measurement is given for the patient? |
| FALL-003 | Legende: Interpolation gestrichelt? | ✅ | Behoben in A-08 | „Offener Kreis = interpoliert (kein Messwert)“ and „Best corrected visual acuity(contact lens)“ in the plot. It is not self-evident what this refers to, especially for „Offener Kreis“. |
| FALL-004 | Wirkstoff pro Injektion unterrepräsentiert | ✅ | Violettes Wirkstoff-Badge in Injektionszeile | Fixed. |
| FALL-006 | Vergleich Fall–Kohorte nicht möglich | 💬 | Backlog: Kohorten-Referenzwerte in Fallansicht erweitern |  |

QUAL — Datenqualität

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUAL-001 | Prüfung nicht auf Kohorten möglich | 💬 | Backlog / Scope — kein Phase-28/29-Bestandteil | Requires further discussion. |
| QUAL-001 | Prüfparameter nicht konfigurierbar | ❌ | Reject (Scope) — nicht in EMDREQ | Wrong: EMDREQ-QUAL-001 says: „Das System muss Nutzern die Möglichkeit bieten, für eine ausgewählte Subkohorte die zu prüfenden Parameter festzulegen.“ |
| QUAL-004 | Fehlende Werte nicht vorgeschlagen | 💬 | Backlog: Imputation |  |
| QUAL-006 | Fehlerkennung nur weit unten sichtbar | ✅ | Status-Chip statt "Fehler melden"-Button; Flags in Tabelle sichtbar | Fixed. Still, now the „approve“ drop down ist hidden below all data of the patient opened. |
| QUAL-006 | Mehrere Flags — Bestätigung gilt für alle | ✅ | updateQualityFlag matcht auf flaggedAt | Fixed. s.a. |
| QUAL-011 | Grundgesamtheit ohne Zeitraum-Filter | ✅ | Zeitraum-Badge bei aktivem Filter | Unchanged. Grundgesamtheit as a value still seems absolute and not updated by the selected time interval. However, this issue is related to the above issue of including stubs. |
| QUAL-011 | Zentren-Filter versteckt | ✅ | Dropdown immer sichtbar in Kopfzeile | Fixed. |
| QUAL-011 | Kein Multi-Select Zentrum | ❌ | Reject vorerst — nicht in EMDREQ | True. May require further discussion though. |
| QUAL-011 | Absolute Kennzahlen fehlen | ✅ | Prozentwert + absolute Zahl in SummaryCards | Not sure, where these summary cards are. I cannot find the absolute values. |
| QUAL-011 | Prüfungsergebnisse fehlen | ✅ | Anteil geprüft/in Bearbeitung/ungecheckt in SummaryCards | S.a. |
| QUAL-011 | Plausibilitätsbereiche nur über Details | ✅ | Zielwert + Fallzahl unter Fortschrittsbalken | This does not fix the issue, that I do not know how plausibility was measured when I look at the overview. Zielwerte and Fallzahl refers to the aims for, e.g., plausibility. |

PROT — Protokoll / Audit Log

| ID | Finding | Status | Maßnahme / Kommentar | UAT Status/TODO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROT-001 | Gelöschter Account als "anonymous" im Protokoll | ✅ | DELETE /api/auth/users/:username ruft revokeByUsername() auf — Sessions werden bei Löschung sofort invalidiert | Fixed. But: There are still anaonymous users in the protocol. |

2.4  Offene Backlog-Items (mittelfristig, kein akuter Bug)

| ID | Beschreibung | Ziel |
| --- | --- | --- |
| FB-02 | Home "Attention needed" Review-Buttons ohne Funktion | Phase 29 |
| FB-03 | Home "Jump Back In" Routing fehlt | Phase 29 |
| FALL-001 | Direkte Chart→Falldetail-Navigation | Phase 29 |
| KOH-003 | Filter-State beim Rücknavigieren erhalten | Backlog |
| ANL-002 | Intervall-Histogramm im Kohorten-Vergleichsmodus | Backlog |
| ANL-002 | Visus-Berechnung Aggregiert vs. Trajektorien kenntlich machen | Backlog |
| ANL-003 | Kohorten-Vergleich im Aggregiert-Tab | Backlog |
| FALL-006 | Erweiterter Fall–Kohorte-Vergleich | Backlog |
| QUAL-001 | Kohorten-basierte Qualitätsprüfung | Backlog |
| QUAL-004 | Auto-Suggest fehlender Werte (Imputation) | Backlog |
| USM-006 | Rate-Limiting-Meldung mit verbleibendem Timeout | Backlog |
| USM-008 | maxLoginAttempts Admin-konfigurierbar | Backlog |
| A-06 | Fehlende Achsenticks (Screenshot für Repro benötigt) | Backlog |
| A-09 | Zeitraum-Badge in Grundgesamtheit QualityPage | Backlog |

Generiert: 14.05.2026 16:38  ·  Git: v1.10 (85e4821)  ·  Repository: github.com/okohlbacher/eyematics-emd-app